# Nová generace webového katalogu systému Clavius – Carmen
 OPAC 2.0

(podklad pro sestavení grantové žádosti pro program VISK3 – rok 2011)

## Úvod:

Integrovaný knihovnický systém Clavius obsahuje modul pro prezentaci fondu knihovny a přístup k němu a dalším navazujícím službám pro čtenáře – WWW katalog (OPAC) již řadu let. Počátek jeho návrhu spadá do období roku 2000 kdy byl vytvářen knihovní systém Clavius jako nástupce původního systému LANius. Během následujících let, ale zejména v posledních dvou letech zaznamenáváme podstatné změny v nárocích čtenářů – uživatelů katalogu zejména u mladé generace. Zároveň se nabízejí nové moderní technologie umožňující nabídnout přes web mnohem více služeb než dosud. Proto chceme nabídnout našim čtenářům nový webový katalog s přidanými službami, který bude nabízet mnohem více než stávající OPAC.

## Charakteristika stávajícího stavu:

Modul WWW katalog kromě vlastního ONLINE přístupu k fondu knihovny formou několika úrovňového vyhledávání řeší další důležité služby pro čtenáře zejména možnost rezervace dokumentu, čtenářské konto s možností prodloužení výpůjček. Důležitá je i role pro ostatní knihovny v síti a to zejména díky režimu zadání objednávky meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Hlavní vlastností tohoto modulu je přehlednost a rychlost, proto je design relativně jednoduchý a předpokládá použití v prostředí relativně pomalého internetu, který knihovny měly k dispozici v době počátku jeho vývoje.

V současnosti již naše nároky po stránce designu nesplňuje a současné možnosti jeho úprav v tomto směru jsou a budou omezené.

## Cíle které sledujeme

- Nabídnout našim čtenářům nový kvalitní a rychlý přístup k našemu fondu knihovny a k řadě dalších navazujících služeb a zdrojů v rámci knihovnické sítě v ČR.

- Začlenit (integrovat) nový webový katalog více do webového prostoru naší knihovny pomocí nových možností nastavení webového katalogu a využití nových možností integrace.

- Rozšířit webový katalog naší knihovny o další nové služby pro čtenáře:
- nové vyhledávání pomocí fulltextu s řazením výsledků podle relevance
- podpora více jazyků se změnou za běhu katalogu a ukládání tohoto nastavení pro uživatele
- stanovení čtenářského profilu (SDI) formou mailů nebo RSS kanálů
- uživatelské hodnocení dokumentů a jejich neanonymní recenze
- předzpracování výsledku vyhledání do logických skupin pro zpřesnění (řezy)
- možnost změny vybraných údajů čtenáře s možností webové předregistrace

## Podmínky realizace

Nový modul knihovního systému Clavius OPAC 2.0 využívá moderních prostředků a technologií přesto není příliš náročný na výpočetní techniku a zejména na základní software. Využívá totiž platformu LINUX, která je oblíbená mezi tvůrci webových stránek a dovoluje tak podstatně snížit počáteční náklady na toto řešení. Druhou variantou implementace je provoz na platformě Windows serveru, která je i v současnosti u nás používána. Další software, který bez ohledu na platformu potřebuje a využívá nový WWW katalog knihovního systému Clavius je však typu „Open source“ a tak je bez finančních nákladů pro naši knihovnu.

## Časový harmonogram činnosti

- Etapa: přípravy implementace zahrnuje specifikace a nákup serveru pro provoz nového WWW katalogu Carmen OPAC 2.0 a spolupráce pracovníků knihovna s firmou LANius
při stanovení designu katalogu a jeho začlenění do stávajících webových stránek knihovny.

- Etapa: Implementace nového WWW katalogu na novém serveru a jeho testování mimo veřejné adresy knihovny - zpřístupnění vybraným uživatelům - čtenářům knihovny.

- Etapa: Ostrý start nového katalogu vedle stávajícího katalogu a vyhodnocování odezvy uživatelů a čtenářů. Po ověření v ostrém provozu a vyhodnocení odezvy uživatelů - čtenářů, odstranění stávajícího katalogu.

## Popis k rozpočtu

Nový server pro provoz WWW katalogu dle specifikace

Var. A: Pro implementaci a provoz nového webového katalogu počítáme s nákupem nového serveru s následujícími parametry: Pokud ale máte stávající server relativně nový nemusíte jej kupovat.

1x QuadCore processor INTEL, 4 GB RAM, rozšiřitelný na 16 GB RAM, 2x SAS HDD 300 GB,
OS WINDOWS 2008 Standard edition  nebo OS LINUX (Red Hat, Fedora, Debian)

Var. B: Pro implementaci a provoz nového webového katalogu počítáme s nutností nákupu 2 ks nových serverů pro SQL a pro nový katalog s následujícími parametry:

1x QuadCore processor INTEL, 8 GB RAM, rozšiřitelný na 16 GB RAM, 2x SAS 300 GB RAID,
OS WINDOWS 2008 Standard   nebo OS LINUX (Red Hat, Fedora, Debian) 64 bit

1x DualCore processor INTEL, 2 GB RAM, rozšiřitelný na 8 GB RAM, SAS HDD 300 GB,
OS WINDOWS 2008 Standard   nebo OS LINUX (Red Hat, Fedora, Debian)

### Licence WWW katalog OPAC 2.0

Obsahuje časově neomezenou licenci k užití softwarového díla které je novou součástí používaného systému Clavius SQL . Licence je nepřenosná ale naopak vázaná na uživatele: „název knihovny“

Přesnější specifikace vlastností tohoto modulu systému Clavius jsou uvedeny v bodě c) kapitoly Cíle které sledujeme. Firma LANius s.r.o. garantuje zprovoznění tohoto nového modulu nejpozději do konce roku 2011 viz samostatné prohlášení v přílohách projektu.

Hrazeno z grantu – investice:

| Položka rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Nový server pro provoz WWW katalogu dle specifikace | 80 000,00 Kč | 96 000,00 Kč |
| Licence WWW katalog OPAC 2.0 systému Clavius SQL ( pro velikost fondu do 200.000 svazků) | 72 000,00 Kč | 86 400,00 Kč |
| CELKEM hrazeno z grantu – investice | 152 000,00 Kč | 182 400,00 Kč |

Hrazeno z vlastních zdrojů – neinvestice:

| Položka rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Modul OAI Provider pro posílání záznamů do SK CASLIN | 18 000,00 Kč | 21 600,00 Kč |
| Instalace aktualizované verze systému Clavius | 30 000,00 Kč | 36 000,00 Kč |
| Implementace modulů na nový server knihovny ( formou vzdálené správy od firmy LANius s.r.o.) | 12 000,00 Kč | 14 400,00 Kč |
| Instalace a implementace nového serveru do sítě knihovny | 10 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| CELKEM z vlastních zdrojů – neinvestice: | 70 000,00 Kč | 84 000,00 Kč |

### POMĚR SPOLUÚČASTI								32%

CELKEM NÁKLADY NA PROJEKT					222 000 Kč bez DPH

CELKEM NÁKLADY NA PROJEKT cena včetně 20% DPH 		266 400 Kč s DPH

Varianta B:   předpokládá, že knihovna nemá dosud SQL verzi systému Clavius, která je pro provoz nového WWW katalogu nezbytná.

Výhody SQL verze:

Spolehlivost dat  - při bezchybném chodu serveru se data nemohou poškodit, odpadá tudíž časté a obnovování indexů – léčení. Nehrozí žádné poškození datových souborů při násilném restartu pracovních stanic. Je-li zálohován server proti výpadku proudu nepoškodí se data ani na ostatních  stanicích.

Bezpečnost dat – data jsou na serveru uložena v nepřístupném formátu pro běžné „zájemce“ se znalostí práce na PC. Přístup k nim je blokován na úrovni systému a bez znalosti jména báze a přístupových hesel je prakticky nemožné data poškodit či zkopírovat. Přístup k údajům v rámci systému Clavius (např. osobní data o čtenářích) lze tak účinně chránit i proti přístupu neautorizovaných pracovníků knihovny.

Umožňujeme s nákupem nového katalogu získat mimořádnou slevu na dokoupení SQL verze systému Clavius:  Příklad výpočtu:  Licence do 200 000 sv. ( rozšíření z DBF na SQL verzi )

Katalogizace knih, map, hudebnin ( 12 800 Kč )
Evidence periodik, kompletů a brožur ( 12 800 Kč )
Audiovizuální média, el.zdroje ( 16 000 Kč )
Analytický popis článků, ostatní dok. ( 12 800 Kč )
Vyhledávání, rešerše pro knihovníky ( 12 800 Kč )
Výpůjční protokol ( 19 200 Kč )
WWW katalog Clavius pro dokumenty ( 16 000 Kč )
EMVS E-maily MVS a čtenářům ( 8 000 Kč )
Revize knihovního fondu ( 12 800 Kč )
Dětský ONLINE katalog ( 8 000 Kč )
Z39.50 client ( 12 000 Kč )
CKPrint Tisk čárkového kódu ( 3 200 Kč )

Cena celkem : 146 400.00 Kč ( bez DPH )  s novým katalogem jen polovina: 73 200 Kč

Hrazeno z grantu – investice:

| Položka rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| 2 nové servery pro provoz SQL a WWW katalogu | 146 000,00 Kč | 175 200,00 Kč |
| Licence WWW katalog OPAC 2.0 systému Clavius SQL ( pro velikost fondu do 200.000 svazků) | 72 000,00 Kč | 86 400,00 Kč |
| Implementace modulu na nový server knihovny ( formou vzdálené správy od firmy LANius s.r.o.) | 12 000,00 Kč | 14 400,00 Kč |
| CELKEM hrazeno z grantu – investice | 230 000,00 Kč | 276 000,00 Kč |

Hrazeno z vlastních zdrojů – neinvestice:

| Položka rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Instalace aktualizované verze systému Clavius | 30 000,00 Kč | 36 000,00 Kč |
| SQL příplatek na pořízení rozšíření licence | 73 200,00 Kč | 87 840,00 Kč |
| CELKEM z vlastních zdrojů – neinvestice: | 103 200,00 Kč | 123 840,00 Kč |

### POMĚR SPOLUÚČASTI								30.9%

CELKEM NÁKLADY NA PROJEKT					333 200 Kč bez DPH

CELKEM NÁKLADY NA PROJEKT cena včetně 20% DPH 		399 840 Kč s DPH

Varianta C:  Knihovna nemá SQL verzi Clavia, ale koupí si vhodný server z vlastních prostředků, a bude provozovat Clavius SQL i katalog Carmen z jednoho serveru.

Hrazeno z grantu – investice:

| Položka rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| SQL příplatek na rozšíření licence systému Clavius | 73 200,00 Kč | 87 840,00 Kč |
| Licence WWW katalog OPAC 2.0 systému Clavius SQL ( pro velikost fondu do 200.000 svazků) | 72 000,00 Kč | 86 400,00 Kč |
| CELKEM hrazeno z grantu – investice | 145 200,00 Kč | 174 240,00 Kč |

Hrazeno z vlastních zdrojů – neinvestice:

| Položka rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Nový server pro provoz SQL i katalogu Carmen | 60 000,00 Kč | 72 000,00 Kč |
| Implementace modulu na nový server knihovny ( formou vzdálené správy od firmy LANius s.r.o.) | 12 000,00 Kč | 14 400,00 Kč |
| CELKEM z vlastních zdrojů – neinvestice: | 72 000,00 Kč | 86 400,00 Kč |

### POMĚR SPOLUÚČASTI								33%

CELKEM NÁKLADY NA PROJEKT					217 200 Kč bez DPH

CELKEM NÁKLADY NA PROJEKT cena včetně 20% DPH 		260 640 Kč s DPH